	[image: image14.png]FERROVIA
TRANSNORDESTINA

LOGISTICA S.A.




	FORMULÁRIO
FR6500-46
	Revisão:

1
	Relator:

GEMAB
	Doc. Referência:

PR 6500-14

	Seção: Meio Ambiente
	Data de Revisão:

03/08/2020


	MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO/LIMPEZA DE VEGETAÇÃO



[image: image14.png] 

Relatório Mensal de Atividades do Programa de Controle de Supressão/Limpeza de Vegetação
Trecho

Fortaleza

2020

Sumário

31
Introdução


32
Objetivo


33
Metodologia


33.1 Vistoria das Áreas de Desmate e Limpeza


43.2 Acompanhamento da Supressão/Limpeza da Vegetação no Trecho


54
Resultados e Conclusão


75
Considerações Finais


6     7Atividades Previstas para o Próximo Período


77
Relatório Fotográfico


98
Referências Bibliográficas


9     9Anexos


910
Equipe Técnica de Trabalho




Lista de Anexos

1 
Introdução

Exemplo: Através da apresentação do presente documento a CONSTRUTORA cumpre com sua a obrigação e responsabilidade de apresentar à Transnordestina Logística S.A. o detalhamento das atividades de supressão/limpeza de vegetação realizada durante o período de 01 a 31 de março de 2020.

2 Objetivo

Descrever o objetivo do presente documento.

Exemplo: O presente relatório tem o objetivo apresentar as atividades de supressão/limpeza de vegetação realizada durante o período de 01 a 31 de março de 2020 na faixa de domínio da ferrovia Transnordestina Logística S.A. no Trecho Eliseu Martins (PI) a Trindade (PE) – EMT, no lote 06 entre o intervalo das estacas 61.431 a 61.458.

3 Metodologia

3.1 Vistoria das Áreas de Desmate e Limpeza

Relatar a vistoria das áreas solicitadas para supressão/limpeza contendo: 

· Local – indicação do lote;

· Período; e

· Atendimento: checklist de supressão/limpeza da vegetação e procedimentos.

3.2 Acompanhamento da Supressão/Limpeza da Vegetação no Trecho

Identificar se a atividade é relacionada a supressão ou a limpeza da vegetação, apresentar no documento o relato de todas as atividades desenvolvidas durante o mês.

Este item deve conter no mínimo:

· Lote;

· Período do relatório;

· Intervalo da supressão/limpeza;

· Descrição do maquinário utilizado;

· Justificar a não realização de supressão/limpeza da vegetação na ocasião da ausência das atividades relacionadas à esta atividade em algum lote; e

· Outras informações pertinentes. 

Exemplo: No mês de setembro com a retomada da obra de infraestrutura, pela Construtora Marquise, as atividades de supressão vegetal/limpeza foram iniciadas para caminho de serviço, off set e áreas de deposição de material excedente/bota fora – ADME, nos Lotes 1 e 2.

MVP 01

Exemplo: Neste lote foi realizada limpeza em uma área de 34,90 hectares para remoção da rebrota e vegetação arbustiva, na faixa de domínio (off set, caminho de serviço e ADME) com o auxílio de trator de esteira e para os indivíduos com DAP ≥ 15 centímetros a supressão realizada por motosserra, como pode ser visualizada nas Figuras 5 e 6.

A Tabela 1 descreve os intervalos das estacas onde ocorreu supressão/limpeza da vegetação no MVP 1.
Tabela 1 Atividades de supressão/limpeza da vegetação no MVP 01.

	Quilômetro Inicial
	Quilômetro Final
	Descrição das Atividades
	Área

(ha)
	Total de Check-list

	30+000
	40+385
	Faixa de domínio
	25,92
	04

	40+040 
	41+520
	Faixa de domínio
	
	

	41+525 
	43+620
	Faixa de domínio
	
	

	45+480
	46+100
	Faixa de domínio
	
	


Fonte: Transnordestina Logística, 2020.

Elaboração: Transnordestina Logística, 2020.
Exemplo: Para as árvores com DAP ≥ 15 centímetros, a supressão da vegetação, foi realizada com o uso de motosserra, as árvores foram tombadas, fracionadas, empilhadas na faixa de domínio e cubadas, como pode ser visualizada nas Figuras 3 e 4.

O controle de material lenhoso proveniente do corte seletivo, o volume de madeira do MVP 01, apresentado na tabela 01. 

Tabela 1 - Controle do material lenhoso no MVP 01.

	Lote
	Volume Total
	Observação
	Foto

	01
	39,15st
	Material lenhoso proveniente de supressão enleirado na faixa de domínio.
	[image: image1.jpg]





Fonte: Transnordestina Logística, 2020.

Elaboração: Transnordestina Logística, 2020. 
4 Resultados e Conclusão

Discorrer sobre os resultados apresentados, com ilustração de gráficos.

Exemplo: No Trecho Missão Velha (CE) a Porto do Pecém (CE), foram suprimidos 95,45 hectares, como pode ser visualizado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Área suprimida/limpeza no trecho MVP – Missão Velha (CE) a Porto do Pecém (CE).

[image: image2.png]Areaem hectares

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

38,19

17,95 18,01

8,83
4,40

Out Nov Dez

EMVPO1 mMVPO02

60,55

34,90

Total Lote



Fonte: Transnordestina Logística, 2020.

Elaboração: Transnordestina Logística, 2020.


Exemplo: O material proveniente do corte seletivo realizado com o auxílio de motosserra, foi efetuada a cubagem decorrente da supressão vegetal no trecho MVP que resultou em um volume de 39,15m³ de madeira. O Gráfico 2 apresenta o volume cubado por lote do trecho MVP.

Gráfico 2 - Volume de madeira por lote no trecho – EMT Eliseu Martins (PI) a Trindade (PE).

[image: image3.png]1600 -|

1400
1189,05
1200

970,33
1000
790,33
i I 85,38 76
| |

PERA EMT 01 EMT 02 EMT 03 EMT 04 EMT 05

Volume em m*
52 o ©
8 8 8
L

N
8

o





Fonte: Transnordestina Logística, 2020.

Elaboração: Transnordestina Logística, 2020.

5 Considerações Finais

Descrever quaisquer informações pertinentes ao tema do relatório.

6 Atividades Previstas para o Próximo Período

Para o período de 01 de abril a 30 de abril de 2020 está previsto o desenvolvimento das seguintes atividades:

Atividade 1 – Vistoria na área de supressão/limpeza 

Atividade 2 –. Aplicação do checklist de supressão/limpeza

Atividade 3 -. Aplicação do checklist de motosserra

Atividade 4 - Acompanhamento da supressão/limpeza da vegetação

Atividade 5 – Cubagem dos indivíduos com DAP ≥   15 cm.

Atividade 6 – Elaboração do relatório mensal das atividades de acompanhamento da supressão/limpeza da vegetação.

7 Relatório Fotográfico

As figuras devem medir 7,71cm por 5,79cm. Devem sempre ser inclusas em pares. As legendas devem ser claras e concisas, detalhando de forma objetiva a atividade relatada.
	Figura 1 - Verificação de diâmetro das árvores na estaca 61700, lote 02.
	Figura 2 - Identificação das árvores a serem suprimidas com motosserra na estaca 61720, lote 02.

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	Figura 3 – Registro dos indivíduos Faveleira  (Cnidoscolus phyllacanthus) na área de supressão/limpeza vegetal.
	Figura 4 - Registro dos indivíduos Aroeira (Myracrodruon urundeuva) na área de supressão/limpeza vegetal.

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]




	Figura 5 - Limpeza para abertura do caminho de serviço entre os km 25+500 a 25+780, 

, MVP 01.
	Figura 6 - Supressão vegetal com trator de esteira entre os quilômetros 40+040 e 41+520 no MVP1.

	[image: image8.jpg]et ovts 103150 A

Wp0%m 03300 30 Us640
oot o





	[image: image9.jpg]20/11/2015 14:39:55





	Figura 7 - Supressão realizada por motosserra entre os quilômetros 41+525 e 43+620 no MVP 1.
	Figura 8 - Fracionamento da árvore oriundo do corte seletivo no km 8+060, MVP 01.

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	Figura 9 – Enleiramento das do material lenhoso em pilhas.
	Figura 10 – Cubagem do material lenhoso no km 8+060, MVP 01.

	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	Figura 11 – Registro de doação do material lenhoso (fotografia da comunidade local recebendo a lenha)
	Figura 12 – Registro de furto do material lenhoso (fotografia do local com coordenadas do km em que a lenha foi furtada).


8 Referências Bibliográficas
Listar todos os documentos que foram utilizadas para a construção do presente relatório.
9 Anexos
Listar todos os anexos relacionados a este relatório. Alguns anexos obrigatórios deste relatório são o controle do material lenhoso, checklist de supressão/limpeza de vegetação, Licença de porte e uso de motosserra e certificado do curso do operador.
10 Equipe Técnica de Trabalho

A equipe técnica no período de 25 de agosto a 30 de setembro 2020 foi formada pelos profissionais listados abaixo. 

	Profissional
	Função
	ART
	CTF

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Elaborado por: ____(assinatura)______
	Aprovado por: : ____(assinatura)______

	(inserir o nome do responsável 

pela elaboração)
	(inserir o nome do responsável 

pela aprovação)


Espaço reservado para inclusão da logomarca da empresa contratada.









